ZÁZNAM č. 4/konzultace k projektu AVISME ve verzi 18.3.0

|  |  |
| --- | --- |
| Datum konání: | 5. 9. 2018 |
| Místo konání: | Letenská 15, 118 00 Malá Strana |
| Přítomni: | MF: I. Ševčíková, D. Folprecht, D. Rosendorfová, M. Prokšová, J. Schwarzová,  Š.Nováková, E. Černá, A. Bláhová, D. Vopičková, J. Podskalská, J. Javorková, K.  Králová  SSW: H. Dvořáková, J. Pavlíková, B. Šteflová, M. Pejša |
|  |  |

Úkoly ze dne 11. 7. 2018

4/1 Nabízení účetních operací – při otevření číselníků je označen „náhodný“ záznam – navozeno a zadáno k opravě.

**Funkčnost je po aplikaci HF v pořádku.**

5/1  Agenda Bankovní výpisy - ruční identifikace, nedrží pořadí dle částky – prověřeno ve verzi 18.1.1 a aplikace reagovala stejně – po spárování řádku bankovního výpisu s požadovanou platbou se pořadí dle částek udrží, ale při každém novém otevření podagendy pro ruční párování je nutné částky seřadit znovu. Podagendu nelze seřadit implicitně – je zde poměrně dost znaků, podle kterých lze párovat – dle druhu dokladu, pro některého uživatele může být zásadní číslo dokladu, datum splatnosti atd. Pokud budete požadovat implicitní seřazení dle částky.

**Bude prověřeno na MF ve verzi 18.3.0.**

8/1   Na předkontacích se po zvolení možnosti „Uložit a přidat doklad“ zůstává zobrazena Zakázka – prověřeno ve verzi 18.1.1 i 18.1.0 a aplikace reagovala stejně.

Na konzultaci ze dne 16.8.2018 byla doupřesněna správná funkčnost s paní Ševčíkovou a do verze bude provedena náprava: „Je-li v účetní operaci nastavena „Konkrétní“ zakázka, tak při použití této operace v předkontacích a uložení pomocí „Uložit a přidat řádek“ nebo „Uložit a přidat doklad“, se po změně operace, ve které je nadefinována zakázka „Možno“ nebude zakázka propisovat z předešlé operace.

**Funkčnost je ve verzi 18.3.0 v pořádku.**

10/1 Pořadí sloupců v podagendě platební předkontace – nedrží nastavení, přesunutí sloupce do přední části, ani seřazení řádků BV ve sloupci - situaci se podařilo navodit.

**Funkčnost je po aplikaci HF v pořádku.**

11/1 Agenda Účetní doklady / Předdoklady / předkontace – překlep ve formuláři u položky Partner transakce, úprava názvu položky je zadána k opravě.

**Funkčnost je ve verzi 18.3.0 v pořádku.**

12/1  Při nastavení implicitního filtru v agendě Účetní doklady se zobrazuje chyba.

**Bude prověřeno na MF ve verzi 18.3.0.**

14/1  Saldokonto – automatizace párování – tento požadavek bude evidován v novém smluvním vztahu technické podpory GFŘ.

**MF zajistí projednání s ostatními organizacemi za účasti garanta.**

Úkoly ze dne 16.8.

1/2 Ve výběrových podmínkách nelze filtrovat dle záporné částky, je-li použit operátor „výčet“. Chyba se vyskytuje napříč AVISME, např. v agendě Účetní doklady nebo v Knize analytického členění.

**Funkčnost je ve verzi 18.3.0 v pořádku.**

2/2 Agenda Opis – požadavek na úpravu funkce Opravit ve starém roce, konkrétně se jedná o zpřístupnění položky Zakázka a Poznámka. Nyní jsou funkce na základě požadavků znepřístupněny.

**MF zajistí projednání s ostatními organizacemi za účasti garanta.**

4/2 Agenda Ostatní příjmy, Ostatní platby – ve formuláři chybí položka Zakázka. Zákazník by tuto položku ve formuláři uvítal díky následnému dotahování zakázky do zúčtovací a platební předkontace. Je také na uvážení, zda nepřejmenovat název této položky na formuláři přijaté faktury (ve starém vzhledu se položka nazývala „Zakázka/Kód PP“, v novém vzhledu se nazývá „Kód priv. proj.“, to může být matoucí, protože se jedná o číselník Zakázek).

**Na hlavičce přijaté faktury je do verze 18.3.0 přejmenovánío pole na Zakázka/Kód PP – odsouhlaseno.**

**MF zajistí projednání s ostatními organizacemi za účastni garanta (přidání položky Zakázka na formulář ostatního příjmu a ostatní platby).**

5/2 Zúčtovací / platební předkontace – u vybraného řádku předkontace při opravě Datumu účetního případu dochází chybně k vygenerování mínusového řádku. Bohužel nenavozeno v SSW ani na konzultaci na MF. Pokud by se podařilo navodit chybu opakovaně, žádáme Vás o podrobnější popis, který by nám pomohl k navození a následnému odstranění chyby.

**Bude projednáno na příští konzultaci za přítomnosti paní Mileny Prokšové.**

6/2 Historie Přijaté faktury a Ostatní platby zobrazuje duplicitní záznam – uložení dvou záznamů do historie nebylo navozeno v SSW ani na konzultaci na MF. Pokud by se Vám podařilo navodit chybu opakovaně, žádáme Vás o podrobnější popis, který by nám pomohl k navození a následnému odstranění chyby.

**Bude projednáno na příští konzultaci za přítomnosti paní Mileny Prokšové.**

8/2 Agenda Ekologické faktury – na platební předkontaci se nedotahuje Privatizační projekt do platební předkontace – nenavozeno v SSW ani na konzultaci na MF. Pokud by se Vám podařilo navodit chybu opakovaně, žádáme Vás o podrobnější popis, který by nám pomohl k navození a následnému odstranění chyby.

**Dle konzultace s paní Štefanií Novákovou se situace neopakuje. Pokud ano, bude SSW neprodleně informováno.**

9/2 HL 7001 - duplikované ukládání předkontací – dle zaslaného printscreenu by záznam mohl vzniknout při použití funkce Uložit a přidat řádek, protože druhý řádek předkontace má jiný čas. Při konzultaci na MF nebylo navozeno a v SSW pouze tak, kdy uživatel klikne při ukládání rychle 2x za sebou.

**Bude projednáno na příští konzultaci za přítomnosti paní Mileny Prokšové.**

Úkoly ze dne 16.8.2018

1/3 Nejen u opravy dokladů/předkontací, ale v celém systému AVISME se nebude automaticky označovat záznam, aby nedocházelo omylem k přepsání textu (např. Poznámky).

**Úprava funkčnosti bude projednána na PS OF.**

2/3 V celém sytému AVISME dojde ke sjednocení Účtů a Období ve výběrových podmínkách.

**Termín opravy: verze 18.4.0**

3/3 Uživatelé začnou používat agendy přepsané do nového vzhledu, na které doteď neměli práva. Jedná se zejména o agendy Sestavy WPF, Sestavy střediskové WPF. V modulu Fakturace se jedná o agendy s koncovkou MDA/WPF.

**Administrátor nastavil uživatelům práva na nové agendy (ve verzi 18.2.0).**

**4/3** V agendě Ekologické faktury se při ukládání editovaného řádku zúčtovací předkontace (doplnění položky Datum splatnosti) zobrazuje mínusový řádek.

**Funkčnost je po aplikaci HF v pořádku.**

Úkoly nové:

**1/4** Při vytváření zúčtovací předkontace u vydané faktury, kdy je použita operace VF, se nedotahuje párování.

**Termín opravy: hotfix 20.9.2018**

**2/4** V agendách Saldokonto zpracování/Saldokonto zpracování CM chybí u položky „Číslo účtu“ možnost výběru z číselníku.

**Termín opravy: hotfix 20.9.2018**

**3/4 Uživatelům byla nabídnuta asistence při testování ve verzi 18.3.0 v rámci konání konzultace, tato možnost nebyla využita. Uživatelé na verzi 18.3.0 neshledali žádnou závažnou chybu, která by bránila nasazení verze do ostrého provozu.**

**4/4 S panem Folprechtem byla upřesněna možnost uživatelského nastavení pro agendy: Přijaté faktury, Vydané faktury, Ostatní platby a Ostaní příjmy pomocí zaslaných souborů .san dne 27.8.2018. Nastavení agend je určeno pro MF a má za cíl usnadnit uživatelům práci (skrytí sloupců a záložek, neozbrazení funkcí, které MF nevyužívá atd.) a lepší orientaci v nově přepsaných agendách.**

**5/4** HL 7002 - Opravné položky – nedochází ke grupování za stejnou skupinu.

**Termín opravy: hotfix 11.10.2018**

**Termín příští konzultace je: v týdnu od 24. – 27.9.2018.**

**Zapsala:** Hana Dvořáková, Jana Pavlíková

|  |
| --- |
| *Poznámka: Prosím, ověřte správnost tohoto záznamu. Odsouhlasením potvrzujete, že tento dokument zachycuje obsah jednání a aktuální požadavky, priority a problémy související s projektem. Pokud budete požadovat nějakou úpravu, kontaktujte autora záznamu do tří pracovních dnů od předání/odeslání. Nebudou-li vzneseny připomínky, bude tato verze brána za platnou a odsouhlasenou zúčastněnými.* |