ZÁZNAM č. 8/konzultace k projektu AVISME ve verzi 18.4.0

|  |  |
| --- | --- |
| Datum konání: | 7.1. 2019 |
| Místo konání: | Letenská 15, 118 00 Malá Strana |
| Přítomni: | MF: J. Velingerová, M. Prokšová, E. Černá, B. Francová, J. Schwarzová, D. Rosendorfová,  S. Nováková  SSW: H. Dvořáková, I. Flegrová, B. Šteflová |

Úkoly ze dne 11. 7. 2018

14/1  Saldokonto – automatizace párování – tento požadavek bude evidován v novém smluvním vztahu technické podpory GFŘ.

**Termín: verze 19.1.0**

Úkoly ze dne 16. 8. 2018

2/2 Agenda Opis – požadavek na úpravu funkce Opravit ve starém roce. Konkrétně se jedná o zpřístupnění položky Zakázka a Poznámka. Nyní jsou funkce na základě požadavků znepřístupněny.

**Termín opravy: verze 19.1.0**

4/2 Agenda Ostatní příjmy, Ostatní platby – ve formuláři chybí položka Zakázka. Zákazník by tuto položku ve formuláři uvítal kvůli následnému dotahování zakázky do zúčtovací a platební předkontace. Je také na uvážení, zda nepřejmenovat název této položky na formuláři přijaté faktury (ve starém vzhledu se položka nazývala „Zakázka/Kód PP“, v novém vzhledu se nazývá „Kód priv. proj.“, to může být matoucí, protože se jedná o číselník Zakázek).

**Dne 10.9.2018 bylo zasláno HL hlášení č. 7100 – Požadavek, který má přidělen BSV 1584, předpokládaný termín zapracování: verze 19.1.0.**

5/2 Zúčtovací / platební předkontace – u vybraného řádku předkontace při opravě Data účetního případu dochází chybně k vygenerování mínusového řádku. Pokud by se podařilo navodit chybu opakovaně, žádáme o podrobnější popis, který by nám pomohl k navození a následnému odstranění chyby.

**Termín opravy: HF již odešel, zatím není zkontrolováno**

9/2 HL 7001 - duplikované ukládání předkontací – dle zaslaného printscreenu by záznam mohl vzniknout při použití funkce Uložit a přidat řádek, protože druhý řádek předkontace má jiný čas. Při konzultaci na MF nebylo navozeno a v SSW pouze tak, že uživatel klikne při ukládání 2x rychle za sebou.

**Termín opravy: HF již odešel, zatím není zkontrolováno**

Úkoly ze dne 16.8.2018

1/3 Nejen u opravy dokladů/předkontací, ale v celém systému AVISME se nebude automaticky označovat textová položka, aby nedocházelo omylem k přepsání textu (např. Poznámky).

**Termín opravy: verze 19.1.0**

2/3 V celém sytému AVISME dojde ke sjednocení Účtů a Období ve výběrových podmínkách.

**Číslo účtu** – již upraveno (bod 2/4 ze záznamu ze dne 5.9.), další úprava se bude provádět v agendě Kurzové rozdíly – přecenění.

**Období** – bude opraveno

**Termín opravy: verze 19.1.0.**

Úkoly ze dne 5. 9. 2018:

5/4HL 7002 - Opravné položky – nedochází ke grupování za stejnou skupinu.

**Termín opravy: verze 18.4.0**

Úkoly ze dne 27.9.2018:

3/5Účetní doklady/předdoklady/předkotnace – ve všech tiskových sestavách zobrazovat kurz na 3 desetinná místa.

**Termín opravy: verze 19.1.0.**

Úkoly ze dne 5. 9. 2018:

8/6 Pokladní doklady – pravděpodobně přepisem do WPF vypadla kontrola na druh dokladu. Bude opět vrácena kontrola:

„Nelze načíst prvotní doklad s rozpisem čerpání na druh pokladního dokladu, který nemá zaškrnut parametr – čerpání.“

Poté systém načtení prvotního dokladu neprovede.

**Termín opravy: verze 18.4.0**

Úkoly ze dne 22.11. 2018:

2/7Kurzové rozdíly – přecenění – nelze přidat agregační funkce.

**Termín opravy: verze 19.1.0**

5/7 Pokladní doklady – u žádanky nelze změnit daňovou povinnost.

**Termín opravy: verze 19.1.0**

Úkoly ze dne 7.1. 2019:

1/8V některých výběrových podmínkách systému AVISME chybí rozbalovací číselníky při použití operátoru „od-do“ –

např. pro výběrové kritérium Období, Číslo zakázky nebo Číslo zaměstnance.

**Termín opravy: verze 19.1.0**

2/8Statistické členění – chybí název účtu u SYÚ 57101.

**SSW prověří do příští konzultace**

3/8 Definice kontrol legislativních výkazů – nejsou nadefinované Informativní kontroly CSÚIS.

**SSW prověří do příští konzultace**

4/8 Legislativní výkazy AČ - nezobrazují se celé částky v části II a IX

**Termín opravy: verze 19.1.0**

5/8 Obecná funkčnost – nedrží nadefinované výběrové podmínky (např. v agendě Bankovní výpisy).

**SSW prověří do příští konzultace.**

6/8 ISDS, Elektronické faktury – Chybí možnost ukončení elektronických faktur, které nebudou dále zpracovávány.

**SSW prověří do příští konzultace.**

**Navrhovaný termín příští konzultace je: od 4.2 – 8.2 2019**

**Zapsaly:** Hana Dvořáková, Běla Šteflová

|  |
| --- |
| *Poznámka: Ověřte, prosím, správnost tohoto záznamu. Odsouhlasením potvrzujete, že tento dokument zachycuje obsah jednání a aktuální požadavky, priority a problémy související s projektem. Pokud budete požadovat nějakou úpravu, kontaktujte autora záznamu do tří pracovních dnů od předání/odeslání. Nebudou-li vzneseny připomínky, bude tato verze brána za platnou a odsouhlasenou zúčastněnými.* |