ZÁZNAM č. 8/konzultace k projektu AVISME ve verzi 18.4.0

| Datum konání: | 7.1. 2019 |
| --- | --- |
| Místo konání: | Letenská 15, 118 00 Malá Strana |
| Přítomni: | MF: J. Velingerová, M. Prokšová, E. Černá, B. Francová, J. Schwarzová, D. Rosendorfová, S. Nováková SSW: H. Dvořáková, I. Flegrová, B. Šteflová |

Úkoly ze dne 11. 7. 2018

14/1 	Saldokonto – automatizace párování – tento požadavek bude evidován v novém smluvním vztahu technické podpory GFŘ.

Termín: verze 19.1.0

Úkoly ze dne 16. 8. 2018

2/2	Agenda Opis – požadavek na úpravu funkce Opravit ve starém roce. Konkrétně se jedná o zpřístupnění položky Zakázka a Poznámka. Nyní jsou funkce na základě požadavků znepřístupněny.

Termín opravy: verze 19.1.0

4/2	Agenda Ostatní příjmy, Ostatní platby – ve formuláři chybí položka Zakázka. Zákazník by tuto položku ve formuláři uvítal kvůli následnému dotahování zakázky do zúčtovací a platební předkontace. Je také na uvážení, zda nepřejmenovat název této položky na formuláři přijaté faktury (ve starém vzhledu se položka nazývala „Zakázka/Kód PP“, v novém vzhledu se nazývá „Kód priv. proj.“, to může být matoucí, protože se jedná o číselník Zakázek).

Dne 10.9.2018 bylo zasláno HL hlášení č. 7100 – Požadavek, který má přidělen BSV 1584, předpokládaný termín zapracování: verze 19.1.0.

5/2	Zúčtovací / platební předkontace – u vybraného řádku předkontace při opravě Data účetního případu dochází chybně k vygenerování mínusového řádku. Pokud by se podařilo navodit chybu opakovaně, žádáme o podrobnější popis, který by nám pomohl k navození a následnému odstranění chyby.

Termín opravy: HF již odešel, zatím není zkontrolováno

9/2	HL 7001 - duplikované ukládání předkontací – dle zaslaného printscreenu by záznam mohl vzniknout při použití funkce Uložit a přidat řádek, protože druhý řádek předkontace má jiný čas. Při konzultaci na MF nebylo navozeno a v SSW pouze tak, že uživatel klikne při ukládání 2x rychle za sebou.

Termín opravy: HF již odešel, zatím není zkontrolováno

Úkoly ze dne 16.8.2018

1/3	Nejen u opravy dokladů/předkontací, ale v celém systému AVISME se nebude automaticky označovat textová položka, aby nedocházelo omylem k přepsání textu (např. Poznámky).

Termín opravy: verze 19.1.0

2/3	V celém sytému AVISME dojde ke sjednocení Účtů a Období ve výběrových podmínkách.

Číslo účtu – již upraveno (bod 2/4 ze záznamu ze dne 5.9.), další úprava se bude provádět v agendě Kurzové rozdíly – přecenění.

Období – bude opraveno

Termín opravy: verze 19.1.0.

Úkoly ze dne 5. 9. 2018:

5/4	HL 7002 - Opravné položky – nedochází ke grupování za stejnou skupinu.

Termín opravy: verze 18.4.0

Úkoly ze dne 27.9.2018:

3/5	Účetní doklady/předdoklady/předkotnace – ve všech tiskových sestavách zobrazovat kurz na 3 desetinná místa.

Termín opravy: verze 19.1.0.

Úkoly ze dne 5. 9. 2018:

8/6	Pokladní doklady – pravděpodobně přepisem do WPF vypadla kontrola na druh dokladu. Bude opět vrácena kontrola:

„Nelze načíst prvotní doklad s rozpisem čerpání na druh pokladního dokladu, který nemá zaškrnut parametr – čerpání.“

Poté systém načtení prvotního dokladu neprovede.

Termín opravy: verze 18.4.0

Úkoly ze dne 22.11. 2018:

2/7		Kurzové rozdíly – přecenění – nelze přidat agregační funkce.

Termín opravy: verze 19.1.0

5/7		Pokladní doklady – u žádanky nelze změnit daňovou povinnost.

Termín opravy: verze 19.1.0

Úkoly ze dne 7.1. 2019:

1/8		V některých výběrových podmínkách systému AVISME chybí rozbalovací číselníky při použití operátoru „od-do“ –

např. pro výběrové kritérium Období, Číslo zakázky nebo Číslo zaměstnance.

Termín opravy: verze 19.1.0

2/8		Statistické členění – chybí název účtu u SYÚ 57101.

SSW prověří do příští konzultace

3/8 		Definice kontrol legislativních výkazů – nejsou nadefinované Informativní kontroly CSÚIS.

SSW prověří do příští konzultace

4/8 	Legislativní výkazy AČ - nezobrazují se celé částky v části II a IX

Termín opravy: verze 19.1.0

5/8      Obecná funkčnost – nedrží nadefinované výběrové podmínky (např. v agendě Bankovní výpisy).

SSW prověří do příští konzultace.

6/8      ISDS, Elektronické faktury – Chybí možnost ukončení elektronických faktur, které nebudou dále zpracovávány.

SSW prověří do příští konzultace.

Navrhovaný termín příští konzultace je: od 4.2 – 8.2 2019

Zapsaly: Hana Dvořáková, Běla Šteflová

Poznámka: Ověřte, prosím, správnost tohoto záznamu. Odsouhlasením potvrzujete, že tento dokument zachycuje obsah jednání a aktuální požadavky, priority a problémy související s projektem. Pokud budete požadovat nějakou úpravu, kontaktujte autora záznamu do tří pracovních dnů od předání/odeslání. Nebudou-li vzneseny připomínky, bude tato verze brána za platnou a odsouhlasenou zúčastněnými.