ZÁZNAM č. 12/konzultace k projektu AVISME ve verzi 19.1.0

|  |  |
| --- | --- |
| Datum konání: | 20. 5. 2019 |
| Místo konání: | Letenská 15, 118 00 Malá Strana |
| Přítomni: |  MF: J. Velingerová, M. Prokšová, S. Nováková, D. Rosendrofová, J. Schwarzová, D. Vopičková, D. FolprechtSSW: J. Valchář, V. Hájková, B. Šteflová |

Úkoly ze dne 5. 9. 2018:

5/4HL 7002 - Opravné položky – nedochází ke grupování za stejnou skupinu.

 **Termín opravy: verze 19.3.0. Bude dopracována nová sestava.**

Úkoly ze dne 7.1. 2019:

3/8 Definice kontrol legislativních výkazů – nejsou nadefinované Informativní kontroly CSÚIS.

 **Termín opravy: verze 19.3.0**

5/8 Obecná funkčnost – nedrží pořadí sloupců ve výběrových podmínkách bankovních výpisů a v sestavách (např. UT-74).

 **Termín opravy: HF do 19.2.0**

6/8 ISDS, Elektronické faktury – Chybí možnost ukončení elektronických faktur, které nebudou dále zpracovávány.

 **Termín opravy: 19.3.0**

Úkoly ze dne 11.2. 2019:

1/9 **HL 7434** – Agenda „Seznam ÚJ patřících do dílčího konsolidačního celku státu“ – v rámci kopírování decentralizovaných číselníků dojde k úpravě kopírovací procedury (již nebude chybět sestava „Spoluvlastnický přehled“).

 **Termín opravy: verze 19.2.0**

2/9 Legislativní výkazy – Vytvořit Přílohu – při exportu sestavy vytvářet soubor jako celek, nikoliv po částech.

 **Termín opravy: verze 19.2.0**

4/9 **HL 7501**/ **Požadavek**: Agenda Import do KAČ - do funkce Generování bude zapracována tvrdá kontrola na chybějící partnery (shodné kontroly jako pro UT a záznamy AČ v dokladu).

**Termín opravy: verze 19.2.0**

5/9 V agendě Měsíční uzávěrka dojde k úpravě názvů položek v gridu a k úpravě tiskové sestavy, aby bylo zřejmé, jaká data se do sestavy načítají. Vznikne samostatný řádek pro modul Časové rozlišení.

 **Termín opravy: verze 19.2.0**

6/9 Padl návrh, aby se do položky Kurz ve fakturaci dotahoval vždy poslední zadaný denní kurz z Kurzovního lístku

 (v případě, že na konkrétní den ještě není kurz zadán). Tento návrh je třeba ještě projednat s p. Bernáthovou.

  **Podnět bude teprve konzultován.**

*Úkoly ze dne 21.3.2019:*

1/10 V agendách Účetní předdoklady, Účetní doklady nebo Opis je velká časová prodleva při načítání záložek. Jde např.

 o záložku Rozpis čerpání.

 **Termín opravy: verze 19.2.0**

 4/10 V agendě Přijaté faktury se dlouho načítají tiskové sestavy. Např. funkce Tisk likvidačního listu.

 **Termín opravy: verze 19.3.0**

8/10 Generování PS z AČ – v případě vazby M:N nelze při změně střediska generovat dle nastavení PS z účetních
 dokladů.
 **Termín opravy: verze 19.3.0**

*Úkoly ze dne 18.4.2019:*

1/11 HL 7715 – Špatné zaokrouhlování na přiznání DPH – SSW bude kontaktovat p. Vopičkovou ohledně osobní

 konzultace, na které se specifikují bližší informace.

 **Termín opravy: 19.4.0**

2/11 U Ostatních plateb a Ostatních příjmů, které jsou hrazeny přes pokladnu, se po vytvoření LD změní jejich stav na

 „Uhrazená“. To je matoucí, proto je požadováno přidání nějakého mezistavu, který by lépe popisoval, v jakém stavu

 se dané doklady nachází. Požadavek bude teprve konzultován pracovní skupinou, termín opravy je tedy pouze

 předběžný.

 **Termín opravy: 19.3.0**. Musí být projednáno garanty na PS PK.

3/11 HL 7743 – Nefunkční automatické párování.

 **Termín opravy: 02.05.2019**

*Úkoly ze dne 20.5. 2019:*

1/12Rozbalovací číselníky nabízejí všechna střediska bez ohledu na to, zda se jedná o střediska rozpočtová, majetková či

 účetní.

 **Termín opravy: 19.4.0.**

2/12 Byl vznesen požadavek, aby se statisktické účty odřadily od definice kurzových rozdílů, tak jako se odřadí od účetních operací, pokud dojde k odřazení účtu v agendě Statisktické účty.

 **Termín opravy: 19.4.0**

3/12 Byl vznesen požadavek na přidání výběru Kapitoly do výkazových sestav.

 **Termín opravy: 19.4.0**

4/12Vylučovací doklady – v ogendě OPIS nelze provádět opravné zápisy v poznámce …., jelikož se doklad uloží do

 momentálně otevřeného období.

 **Termín opravy:19.2.0 - již bylo odesláno HF do verze 19.1.0**

5/12 Při tvorbě výkazu Příloha v části EI a EII. Pokud se v těchto částech přidávají nové účty a komentáře k částkám, účty

 se neřadí za sebou a uživatel tak musí hlídat, aby účet zařadil na správné místo. Požadujeme, aby se účty jak ve

 formuláři tak zejména při  tisku Přílohy řadily za sebou automaticky tak, jak jsou uvedeny v Rozvaze.

 **Temín opravy: 19.4.0**

6/12Paní Rosendorfová žádá o prověření při novém přiřazení účtů UT k účtům AČ, o provedení automatické aktualizace

 stávajícího statistického účtu v modulu podvojné účetnictví – agenda kurzový rozdíl – definice účtování.

 **Termín: 19.4.0**

 **Termín příští konzultace bude teprve navržen.**

**Zapsaly:** Věra Hájková, Běla Šteflová

|  |
| --- |
| *Poznámka:Ověřte, prosím, správnost tohoto záznamu. Odsouhlasením potvrzujete, že tento dokument zachycuje obsah jednání a aktuální požadavky, priority a problémy související s projektem. Pokud budete požadovat nějakou úpravu, kontaktujte autora záznamu do tří pracovních dnů od předání/odeslání. Nebudou-li vzneseny připomínky, bude tato verze brána za platnou a odsouhlasenou zúčastněnými.* |