Smlouva o dílo č. 17/2016

Smluvní strany

- Zhotovitel: AMBRA - Group, s.r.o.

se sídlem: Frýdek-Místek, Potoční 1094,  PSČ 738 01

IČO: 253 79 887, DIČ: CZ 25379887

jednající: Alena Svobodová - jednatelka společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-3606010207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16590

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

- ve věcech smluvních:   	Alena Svobodová - jednatelka

- ve věcech technických: 	Miroslav Kocian – vedoucí přípravy a realizace zakázek, tel. 602 573 767

nebo jiní písemně zmocnění pracovníci

a

- Objednatel: Státní zemědělský intervenční fond

se sídlem: Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ 110 00

IČ: 48133981

zastoupen: Ing. Ladislavem Skopalem, ředitelem Sekce ekonomické

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:  Jitka Bláhová

- ve věcech technických: Jitka Bláhová, Dana Chaloupková, Monika Mifková

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly podle ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na této smlouvě o provedení díla:

I. Předmět díla

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Dílem podle této smlouvy je dodávka, doprava a montáž (včetně ukotvení) 160 ks 6-ti policových, celokovových regálů o rozm. 2000x1000x400 mm.

- Rozsah díla je stanoven přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy - cenová nabídka CN G160598-19-19 ze dne 18. 5. 2016

- Místem plnění je: SZIF, 594 42 Měřín (budova bývalé pekárny).

- Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovením díla i jiné osoby.

II. Podklady pro provedení díla

Dílo bude provedeno v rozsahu dle následujících podkladů:

- Nabídka zhotovitele č. CN G160598-19-19 ze dne 18. 5. 2016 včetně odsouhlasené ceny za dílo a odsouhlaseného nabídkového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

III. Cena díla

- Cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena dohodou na podkladě cenové nabídky jako cena smluvní:

- sjednaná cena bez DPH: 	366.900,- Kč

- částka DPH (21%):	  77.049,- Kč

- sjednaná cena s DPH: 	443.949,- Kč

IV. Placení a platební podmínky

- Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.

- Daňový doklad splňující náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen zhotovitel vystavit a předat objednateli nejpozději do 7 dnů po protokolárním předání díla. Zaplacením ceny díla se rozumí připsání částky na bankovní účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Splatnost předložených daňových dokladů činí 14 kalendářních dnů ode dne předání díla objednateli.

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastníkem movitých věcí použitých ke zhotovení díla je zhotovitel, a to až do doby úplného zaplacení díla objednatelem. Nebezpečí škody na věci použité ke zhotovování díla nese zhotovitel do doby převzetí díla nebo jeho části objednatelem, a to potvrzeným protokolem o předání a převzetí díla nebo jeho části.

- V případě, že objednatel nezaplatí sjednanou cenu díla ani v náhradním termínu, který stanoví zhotovitel, je zhotovitel oprávněn nezaplacené movité věci, které použil na realizaci díla odebrat a odvézt. Za tím účelem objednatel výslovně souhlasí s tím, aby zhotovitel vstoupil do prostor, kde se tyto věci nachází, a tyto si odebral.

V. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době vymezené následujícími termíny:

1. Protokolární převzetí místa plnění díla: 4 dny před dohodnutým termínem dokončení díla, přičemž přesné datum si smluvní strany předem písemně potvrdí

2. Předání díla: nejpozději do 30. 7. 2016 (nejdříve však do 5ti týdnů od podpisu smlouvy)

3. Vyklizení místa plnění díla: do 1 dne od data předání díla objednateli.

V případě, že objednatel nepředá místo plnění díla zhotoviteli do data dle tohoto článku smlouvy, posune se termín plnění o tolik dnů, o kolik bude objednatel v prodlení s předáním místa plnění zhotoviteli. Po tyto dny prodlení neplatí ujednání čl. VI. odst. 1 o smluvní pokutě.

VI. Smluvní pokuty

- Při nedodržení termínu předání díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 12.000,- Kč za každý započatý kalendářní den, o který bude výše uvedený termín překročen.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,1% z nezaplacené ceny díla, za každý den prodlení.

- Pro případ odstoupení smluvních stran od smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 % ze stanovené ceny díla k tíži druhé strany.

- Uplatněné smluvní pokuty je zhotovitel i objednatel povinen uhradit na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem (zhotovitelem) v termínu jeho splatnosti.

- Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody není sjednanými smluvními pokutami dotčena.

VII. Jakost a záruka

- Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě a bude odpovídat příslušné ČSN.

- Zhotovitel poskytne na dílo záruku (záruční lhůta) v délce 36 měsíců na jakost díla, tzn., že dílo bude po určenou dobu způsobilé pro použití smluvenému, jinak obvyklému účelu nebo si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zhotovitele objednateli.

VIII. Ujednání o provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny oprávněných pracovníků objednatele viz. osoby oprávněné jednat.

- Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby nedošlo k omezení provozu objednatele. Práce lze provádět denně i o sobotách a nedělích v časovém rozmezí 24 hodin denně a za podmínky součinnosti s ostatními dodavateli objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje na místě plnění díla (dále též jen jako „pracoviště“):

- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy

- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to vyžadují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy.

- Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze na vyžádání objednatele nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a o ceně.

- Dodatečné výkony (vícepráce či vícenáklady) budou uhrazeny pouze na základě předchozího písemného schválení a vyžádání objednatelem. K jejich ocenění budou sloužit odsouhlasené ceny z nabídky zhotovitele, v případě prací neobsažených v nabídce zhotovitele individuální kalkulace zhotovitele odsouhlasená objednatelem.

- Objednatel protokolárně předá zhotoviteli pracoviště nebo jeho vymezenou část v termínu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. Z předání bude pořízen zápis (protokol), ve kterém budou zaznamenány omezující podmínky na pracovišti a koordinace s ostatními dodavateli.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli zhotovení díla v souladu s touto smlouvou.

- Objednatel zajistí možnost uzamčení prostor označených zhotovitelem určených ke skladování jednotlivých částí díla do doby jejich předání objednateli.

- K veškerým detailům, materiálům, povrchovým úpravám a barevnosti ovlivňující architektonický výraz zhotoveného díla je zhotovitel povinen vyžádat si souhlas objednatele v dostatečném časovém předstihu před započetím realizace díla.

- Objednatel umožní zhotoviteli, v průběhu provádění díla a po jeho skončení, označit místo plnění informačními cedulemi, ze kterých bude zřejmé, kdo realizuje dílo včetně kontaktu na zhotovitele.

IX. Předání a převzetí díla

- Převzetí díla bude provedeno po dokončení díla dle nabídky zhotovitele. Zhotovitel písemně vyzve objednatele jeden den předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

- Předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne pochůzkou na místě provádění díla a o výsledku předávacího řízení se pořídí písemný předávací protokol. Veškeré vady a nedostatky nebránící užívání díla se formou soupisu písemně zaprotokolují v příloze tohoto zápisu. Pro jejich odstranění se stanovuje lhůta 14 kalendářních dnů.

- V případě výskytu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla objednatelem k termínu předání a převzetí díla nebude dílo převzato až do jejich odstranění.

- Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za případy vyšší moci platí takové okolnosti, nezaviněné žádnou ze smluvních stran, které smluvní strana nemohla při normální péči a opatrnosti předvídat resp. jim zabránit a za něž neodpovídá, jestliže nastaly po vzniku smlouvy a pokud zabraňují řádnému nebo včasnému splnění závazků. Za takové okolnosti se považují např. živelné pohromy, válka, stávka a jiné podobné na vůli stran nezávislé okolnosti s výjimkou těch okolností, které vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů zavázané smluvní strany a dále překážek plnění, jež smluvní strana je povinna překonat nebo odstranit, jako např. nedostatek úředního povolení, jakož i okolností, které nastaly až v době, kdy smluvní strana byla již v prodlení. Nastanou-li okolnosti, které mají povahu vyšší moci bránící splnění závazků objednatele a zhotovitele ze smlouvy, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností stranami přiměřeně o dobu., během které takové okolnosti a jejich následky budou účinkovat. Jestliže tyto okolnosti a jejich následky budou trvat více než 1 měsíc, bude mít každá ze stran právo zrušit smlouvu v rozsahu do té doby neprovedeného bez povinnosti k náhradě škody jakéhokoliv druhu.

X. Další ujednání

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého narušení případně znemožnění hlavního provozu objednatele, nebo hrubého porušení bezpečnostních předpisů.

XI. Řešení sporů, rozhodčí doložka

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Smluvní strany sjednávají, že v případě jakýchkoliv sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, budou tyto řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou takové spory rozhodovány u příslušného soudu.

XII. Závěrečná ustanovení

- Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Smlouva obsahuje 3 strany textu a je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Přílohami této smlouvy jsou, pokud neodporují jednotlivým ustanovením smlouvy tyto přílohy:

- cenová nabídka

Ve Frýdku-Místku dne .............................. 			        V Praze  dne .......................

Za zhotovitele:	     Alena Svobodová		                      Za objednatele:            Ing. Ladislav Skopal

jednatelka společnosti                                                                            ředitel Sekce ekonomické