# Formulář požadavku na změny (Change Request Form)

| Zákazník: T-Mobile CZ Produkt: ERMS Autor hlášení: M. Martinovský Funkční oblast: Fáze / proces: Úprava názvu XML pro OFI faktury Vyplní zákazník | Číslo zprávy: Priorita: Kritická / Vysoká / Střední / Nízká (Výběr podtrhněte) Datum vzniku: 8.11.2021 Kontaktní osoba: Martin Martinovský Telefon / email: 603404237, martin.martinovsky@t-mobile.cz Vyplní zákazník |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: - Upravit název XML generovaného v ERMS pro účely předání faktury a metadat do OFI (SAP DE) a to tak, aby byl název XML unikátní při každém odeslání faktury do OFI. Dnes má název formát x7527700000267712-117051038, přičemž tento se při opakovaném odesílání faktury do OFI nemění. - Úprava názvu by měla spočívat v jeho rozšíření, tj. doplnění na jeho konec nějakého identifikátoru (třeba datum a čas), které bude pro každou operaci odeslání unikátní. Vyplní zákazník |  |  |
| Zprávu přijal: Karla Solichová Datum a čas: 6. 12. 2021 Vyplní aplis.cz |  |  |
| Analýza a akce: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující kroky apod.) Upravíme název generovaného souboru tak, že bude obsahovat kromě kódu účetního dokladu a id dokumentu navíc datum a čas, takže místo x7527700000267712-117051038.xml. bude nový název x7527700000267712-117051038_2111021459.xml Tímto bude název unikátní. Je potřeba zajistit prostupnost takového souboru přes všechny kroky přenosu do OFI na straně TMCZ. Termín: Po doručení objednávky bude připraveno k testování do 2 týdnů. Cena: 12 000,- Kč Vyplní aplis.cz |  |  |
| Akceptace návrhu řešení, vyjádření zákazníka: Schválil: Martinovský Martin Datum: 7.12.2021 Vyplní zákazník |  |  |
| Předání řešení: Převzal: Datum: Vyplní zákazník |  |  |
| Akceptace realizace: Datum: Vyplní aplis.cz |  | Akceptace realizace: Datum: Vyplní zákazník |