# *Formulář požadavku na změny (Change Request Form)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Zákazník:*** T-Mobile CZ***Produkt:*** ERMS***Autor hlášení:*** M. Martinovský***Funkční oblast:*** ***Fáze / proces:*** Úprava názvu XML pro OFI faktury*Vyplní zákazník* | ***Číslo zprávy:*** ***Priorita:*** *Kritická / Vysoká / Střední / Nízká (Výběr podtrhněte)****Datum vzniku:*** 8.11.2021***Kontaktní osoba:*** Martin Martinovský***Telefon / email:*** 603404237,martin.martinovsky@t-mobile.cz*Vyplní zákazník* |
| Požadavek: 1. Upravit název XML generovaného v ERMS pro účely předání faktury a metadat do OFI (SAP DE) a to tak, aby byl název XML unikátní při každém odeslání faktury do OFI. Dnes má název formát *x7527700000267712-117051038*, přičemž tento se při opakovaném odesílání faktury do OFI nemění.
2. Úprava názvu by měla spočívat v jeho rozšíření, tj. doplnění na jeho konec nějakého identifikátoru (třeba datum a čas), které bude pro každou operaci odeslání unikátní.

*Vyplní zákazník* |
| ***Zprávu přijal: Karla Solichová******Datum a čas: 6. 12. 2021*** *Vyplní aplis.cz* |
| ***Analýza a akce:*** *(výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující kroky apod.)*Upravíme název generovaného souboru tak, že bude obsahovat kromě kódu účetního dokladu a id dokumentu navíc datum a čas, takže místo x7527700000267712-117051038.xml. bude nový název x7527700000267712-117051038\_2111021459.xmlTímto bude název unikátní.Je potřeba zajistit prostupnost takového souboru přes všechny kroky přenosu do OFI na straně TMCZ.***Termín:*** Po doručení objednávky bude připraveno k testování do 2 týdnů.***Cena:* 12 000,- Kč***Vyplní aplis.cz* |
| ***Akceptace návrhu řešení, vyjádření zákazníka:******Schválil:*** Martinovský Martin ***Datum: 7.12.2021****Vyplní zákazník* |
| ***Předání řešení:******Převzal: Datum:*** *Vyplní zákazník* |
| ***Akceptace realizace:******Datum:*** *Vyplní aplis.cz* | ***Akceptace realizace:******Datum:*** *Vyplní zákazník* |