Dobrý den.

Popis současného stavu na produkčním prostředí PVL:

TP se tvoří a ukládají se do sub úložiště TP. Nejsou však podepisována a opatřeny časovým razítkem. Taktéž se neukládají jako přílohy DOCV do SPISu ve spisové službě.

Dá se říci, že již 95% prací je již provedeno a zbývá:

1. Nainstalovat na produkční prostředí PVL novou verzi výdejové agendy PVL\_DMS v 1.0.38.0

Provede: BSP

Termín: 27. 9. 2022

1. Provést konfiguraci vkládání TP do spisů a dokumentů na produkční prostředí PVL

Provede: BSP

Termín: 27. 9. 2022

1. Provést nastavení tvorby TP na produkční prostředí PVL v Manageru systému
2. Provést základní nastavení včetně všech nutných operací

Provede: BSP

Termín: 27. 9. 2022

1. Provést nastavení podpisového certifikátu a serveru časového razítka dle dodané dokumentace viz přiložený soubor „“

Provede: PVL

Termín: 29. 9. 2022

Odůvodnění: BSP nepřísluší znát hesla a přístupy jak k podpisovému certifikátu, tak k serveru časového razítka – bezpečnostní důvody

1. Spustit tvorbu TP a jejich ukládání do spisoví služby na produkční prostředí PVL.

Provede: BSP

Termín: 29. 9. 2022

Pokud dodržíme navrhnutý harmonogram, budeme mít Pa 30. 9. 2022 na kontrolu a případné opravy nastavení.

Od 1. 10. 2022 pak již budeme mít jistotu, že TP jsou podepisovány a opatřeny časovým razítkem dle nastavené konfigurace.

O provedení daného bodu Vás budu informovat e-mailovou zprávou. Taktéž bych prosil, abyste mě i Vy informoval o provedení bodu, který má provést PVL. Předem děkuji.

S pozdravem