**SMLOUVA O VYTVOŘENÍ SOFTWARE**

(smlouva o dílo podle § 2586 a násl. obč. zák.)

I.

Smluvní strany

Zhotovitel: VVV Elektronik, s.r.o., Nad dálnicí 6, Praha 4

Objednatel: ZM partners a.s., Brno, Kounicova 50

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě níže uvedeného zadání vytvoří pro objednatele počítačový program evidence informací.

2. Program evidence informací musí splňovat tyto požadavky objednatele:

a) program bude užíván na počítači zakoupeném objednatelem dle návrhu zhotovitele,

b) databáze musí umožňovat ukládání informací, jejich prohlížení, třídění a zálohování,

c) zaznamenávání a ukládání grafických a textových informací bude prováděno přístrojem zakoupeným objednatelem dle návrhu zhotovitele,

d) odezva na dotaz vyhledávání uložené informace nesmí činit více než 0,001 vteřiny, ostatní dotazy ne více než 0,00025 vteřiny,

e) program musí vyhovovat obsluze uživatele průměrně znalého práce na počítačích tohoto typu.

3. Jednoduchá databáze prvotních informací bude zhotoviteli předána do 7 dnů od podpisu této smlouvy.

4. Součástí závazku zhotovitele je instalace zhotoveného programu na počítač objednatele a zaškolení 5 jeho pracovníků s obsluhou programu. Zhotovitel též poskytne stručný písemný návod k použití programu ve třech vyhotoveních.

5. Dílo bude předáno vložením programu do počítače objednatele a provedením jeho zkoušek, osvědčujících provozuschopnost.

Potvrzením předávacího protokolu vzniká zhotoviteli právo na zaplacení dohodnuté ceny.

III.

Čas plnění

Dílo bude dokončeno a předáno objednavateli do 5 měsíců od data podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

IV.

Cena

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dle čl. II. této smlouvy cenu 55 000Kč, a to ve dvou splátkách.

První splátka ve výši 15 000Kč bude předána zhotoviteli v hotovosti do 7 dnů od podpisu smlouvy současně s databází prvotních informací. Druhá pak bude předána zhotoviteli současně s podpisem předávacího protokolu.

V.

Závěrečná ujednání

Obě smluvní strany se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy. Po dobu 4 měsíců od předání díla bude zhotovitel odstraňovat všechny závady programu, související s jeho plněním, a to do 24 hodin po jejich nahlášení.

Objednatel bude předaný program užívat pouze pro svou potřebu a nepodrobí ho žádným úpravám.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

V Praze dne 16.3.2016

 Objednatel Zhotovitel

 ………………… …………………

ZM partners a.s. VVV Elektronik, s.r.o.

 Mgr. Zdeněk Jícha ing. Petr Hrubý

 předseda představenstva jednatel