evid. číslo dohody

DP RS

Níže uvedeného dne v Praze uzavřely smluvní strany

1. **Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217 190 22 Praha 9 – Vysočany

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 847

I Č: 00005886

DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Praha 1

číslo účtu: 1930731349/0800

zastoupená : Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva

 Ing. Ladislavem Urbánkem, členem představenstva

(dále jen „DPP“)

a

1. **Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská**

**plynárenská, a.s.**

se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 10356

zastoupená: Ing. Martinem Slabým, předsedou představenstva

 Ing. Pavlínou Kouřilovou, členkou představenstva

IČO: 27403505

DIČ: CZ27403505

plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 6103692/0800

(dále jen „PPD")

(dále společně jen „smluvní strany")

podle ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

**dohodu o úhradě nákladů:**

# **I.**

1. Společnost PPD v termínu  od 9. 8. 2017 do 2. 9. 2017 provádí akci “**Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ul. Na Slupi, Praha 2”**.
2. Společnost DPP má v této ulici umístěnu tramvajovou trať (dále jen TT) a provozuje zde tramvajovou dopravu.
3. Společnost PPD se touto dohodou zavazuje uhradit SpolečnostiDPP újmu spočívající:

V nákladech na náhradní autobusovou dopravu provozovanou při přerušení tramvajové dopravy po dobu akce “Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ul. Na Slupi, Praha 2”, kterých maximální výše činí

2 171 900,- Kč

V nákladech za zábor a dočasné užívání tramvajového tělesa, kterých maximální výše  činí

22 400,- Kč

V nákladech na informační zajištění, kterých maximální výše  činí

80 900,- Kč

V rámci informačního zajištění akce nejsou v nákladech zahrnuty výroba a umístění dostatečného počtu velkoplošných informačních tabulí (typ dopravní značka). Tyto náklady zajistí PPD ze svých prostředků.

Náklady na práce na trolejovém vedení budou po dohodě smluvních stran řešeny samostatnou objednávkou PPD.

1. Smluvní strany se dohodly, že skutečná výše nákladů na náhradní autobusovou dopravu bude vyčíslena dle skutečně ujetých km po ukončení akce “Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ul. Na Slupi, Praha 2”. Právo na zaplacení výše uvedené částky vzniká DPP na základě vystavené faktury - daňového dokladu. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení společnostiPPD.
2. Smluvní strany se dohodly, že skutečná výše nákladů za zábor a dočasné užívání tramvajového tělesa bude vyčíslena dle skutečně provedených prací po ukončení akce “Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ul. Na Slupi, Praha 2” na základě předávacího protokolu. Právo na zaplacení výše uvedené částky vzniká DPP na základě vystavené faktury - daňového dokladu. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení společnosti PPD.
3. Smluvní strany se dohodly, že skutečná výše nákladů na informační zajištění bude vyčíslena dle skutečně provedených prací po ukončení akce “Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ul. Na Slupi, Praha 2” na základě předávacího protokolu. Právo na zaplacení výše uvedené částky vzniká DPP na základě vystavené faktury - daňového dokladu. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení společnosti PPD..
4. Tramvajové těleso bude předáno společnosti PPD na základě písemného protokolu a stejným způsobem tak bude po skončení prací předán společnosti DPP. Součástí protokolu bude i detailní harmonogram prací. Podrobnější zákres území dotčeného stavební činností bude tvořit přílohu tohoto protokolu. Smluvní strany se zavazují poskytnout si při přípravě protokolu součinnost.
5. Vstup na tramvajové těleso bude probíhat v pracovní dny od 6.00 do 18.00.

## **II.**

1. Společnosti DPP a PPD shodně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody se řídí právním řádem České republiky.

**III.**

* + 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
		2. Smluvní strany prohlašují, že některé skutečnosti, uvedené v této dohodě, považují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv za splnění následujících podmínek: dohoda bude uveřejněna prostřednictvím společnosti PPD, a to po znečitelnění osobních údajů, obchodního tajemství, bankovního spojení, podpisů a údajů, vedoucích ke specifikaci plynárenského zařízení a jeho umístění.

**IV.**

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Pokud k podpisu této dohody dojde po 1.7.2017, nabývá dohoda účinnosti až jejím uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
2. Změny obsahu této dohody jsou možné pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemného dodatku k této dohodě.

Nedílnou součást této dohody tvoří Přílohy:

V Praze dne V Praze dne

………………………………….. ………………………………

Mgr. Martin Gillar Ing. Martin Slabý

předseda představenstva předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., akciová společnost člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

…………………………………… ………………………………Ing. Ladislav Urbánek Ing. Pavlína Kouřilová

člen představenstva členka představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,

akciová společnost člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.